Imagen que contiene cuchillo

Descripción generada automáticamente

PROYECTO SISTEMA DE PAGOS DE LA UNIVERSIDAD CUETILLO

INTEGRANTES DEL “GRUPO CUETILLO”

**CURSO: CONSTRUCCION DE SOFTWARE**

**DOCENTE: AMERICO ESTRADA SANCHEZ**

**APELLIDOS Y NOMBRES**

FARFAN ORDOÑEZ ROY ADEMIR 71960412 100%

HUAYTA MAYTA JUAN MANUEL 71000478 100%

MAMANI DIAZ JIMY MOISES 74760713 100%

CCOPA FERNANDEZ LUIS KEVIN 73338042 100%

SEQUEIROS CARCAGNO ANDRE JOSIAS 72696560 100%

Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

1. Introducción al Problema del Negocio

Un sistema de pagos es una herramienta importante en casi cualquier entidad o persona con ingresos y egresos para una mejor organización y cumplimiento de nuestros deberes económicos. Este sistema nos permite realizar diferentes operaciones de transacciones y estar al tanto de las actividades económicas dentro de nuestra institución, en este caso, universitaria.

Una de las principales ventajas de tener un sistema de pagos o estado económico es que nos permite tener una visión clara y detallada de nuestras responsabilidades financieras. Al estar al tanto de todos nuestros movimientos podemos saber cuándo debemos pagar alguna cuota, o cuanto de mora se agregar por no pagar a tiempo, o algún descuento por el pronto pago, o pago completo del semestre o carrera.

Otro gran beneficio que tenemos al utilizar este sistema es que nos permitirá priorizar nuestros deberes económicos y/o financieros respecto a nuestra institución universitaria, estableciendo una fecha límite así como parámetros de cobros y moras. De tal modo, podemos enfocar nuestra atención a esta responsabilidad que si bien es obligatorio en casi cualquier entidad o institución privada para asegurar en cumplir nuestro deber como estudiantes y usuarios del servicio.


Por otro lado, queremos implementar con el tiempo una aplicación para los dispositivos móviles para que nos envíe notificaciones cada cierto periodo de tiempo y estar al tanto de nuestros pagos o beneficios económicos.

Para finalizar, este sistema de pagos es una herramienta fundamental para mantenernos organizados, y al tanto de nuestros movimientos, la misma que nos ayudará a ser responsables con nuestra institución para así colaborar con su desarrollo y nosotros recibir una mejor calidad de educación y servicios por parte de la misma.


1. ¿Qué queremos solucionar?

* El control respectivo de los pagos por parte de los estudiantes.
* Una interfaz agradable para el usuario con una fácil interacción.
* Variedad de opciones de operaciones para que el cliente, en este caso el estudiante, pueda acceder a todo el sistema de pagos y operaciones financieras con respecto a nuestra institución.
* Agregar diferentes métodos de pagos, incluyendo los modernos de transacción sencilla así como pago efectivo con la respectiva cita y personal autorizado.

1. Diseño de flujo de pago de mensualidad





1. Diseño de Alto Nivel del Sistema de Cobro de Mensualidades.











1. Historias del Usuario

|  |  |
| --- | --- |
| Identificador | UH001 |
| Nombre | Mantenimiento Alumno |
| Descripción | Como usuario es necesario que todo esté detallado para poder hacer el ingreso del nuevo alumno |
| Punto de historia | 5 |
| Criterios de Aceptación |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Identificador | UH002 |
| Nombre | Mantenimiento Carrera |
| Descripción | Como cliente quiero ver el costo por crédito y cuantos créditos máximos puedo tener en el semestre. |
| Punto de historia | 5 |
| Criterios de Aceptación |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Identificador | UH003 |
| Nombre | Pagos |
| Descripción | Como cliente y usuario quiero que el pago se pueda realizar por cualquier método. |
| Punto de historia | 5 |
| Criterios de Aceptación | Debe permitir que el pago mediante tarjetas de débito o crédito, transferencias bancarias e interbancarias entre otros métodos. |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Identificador | UH004 |
| Nombre | Ayuda/ Información del Programa |
| Descripción | Como usuario o cliente necesito que el programa tengo algún tipo de manual o soporte técnico por si hay algún problema. |
| Punto de historia | 5 |
| Criterios de Aceptación |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Identificador | UH005 |
| Nombre | Login |
| Descripción | Como usuario requiero poder registrar nuevos alumnos y clientes. |
| Punto de historia | 5 |
| Criterios de Aceptación |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Identificador | UH006 |
| Nombre | Menú Principal |
| Descripción | Como cliente requiero que se muestre el menú de forma organizada y se pueda acceder a todas las interfaces |
| Punto de historia | 5 |
| Criterios de Aceptación |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Identificador | UH007 |
| Nombre | Reporte de Pagos |
| Descripción | Como usuario requiero que se haga el reporte detallado del histórico de pago del estudiante o cliente. |
| Punto de historia | 5 |
| Criterios de Aceptación |  |
|  |

1. Product Backlog

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prioridad** | **Historias de Usuario** | **Puntos de Historia** |
| 1 | Mantenimiento de Alumno | 5 |
| 2 | Mantenimiento de carrera | 5 |
| 3 | Pago | 5 |
| 4 | Ayuda/ Información del Programa | 5 |
| 5 | Login | 5 |
| 6 | Menú | 5 |
| 7 | Reporte de pagos | 5 |

1. Sprint Backlog

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioridad** | **Historias de Usuario** | **Puntos de Historia** | **Ph Acumulado** |
| 1 | Mantenimiento de Alumno | 5 | 5 |
| 2 | Mantenimiento de carrera | 5 | 10 |
| 3 | Pago | 5 | 15 |
| 4 | Ayuda/ Información del Programa | 5 | 20 |
| 5 | Login | 5 | 25 |
| 6 | Menú | 5 | 30 |
| 7 | Reporte de Pago | 5 | 35 |

1. Descomponiendo las historias de usuario

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Como usuario equiero que todo este detallado para hacer el ingreso de un nuevo alumno** |  |  |  |
| TAREAS | ASIGNADO | ESTIMADO (PH) | REAL (PH) |
| crear formulario principal | AJ | 0.25 | 0.25 |
| crear boton de agregar | AJ | 0.25 | 0.25 |
| crear boton de modificar | AJ | 0.3 | 0.5 |
| generar boton salir | AJ | 0.25 | 0.4 |
| total |  | 1.05 | 1.4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Como cliente quiero ver el costo por crédito y cuantos créditos máximos puedo tener en el semestre.** |  |  |  |
| TAREAS | ASIGNADO | ESTIMADO (PH) | REAL (PH) |
| crear boton de filtrar costos de credito | AJ | 0.25 | 0.35 |
| crear boton de modificar semestre | AJ | 0.25 | 0.35 |
| validar ejecucion | AJ | 0.25 | 0.35 |
| total |  | 0.75 | 1.05 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Como cliente y usuario quiero que el pago se pueda realizar por cualquier método.** |  |  |  |
| TAREAS | ASIGNADO | ESTIMADO (PH) | REAL (PH) |
| Crear formulario de ingreso de pagos | JM | 0.2 | 0.1 |
| crear boton nuevo pago | JM | 0.2 | 0.1 |
| crear boton de modificar el pago | JM | 0.2 | 1 |
| validar ejecucion | JM | 0.2 | 0.25 |
| total |  | 0.8 | 1.45 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Como usuario o cliente necesito que el programa tengo algún tipo de manual o soporte técnico por si hay algún problema.** |  |  |  |
| TAREAS | ASIGNADO | ESTIMADO (PH) | REAL (PH) |
| crear boton de soporte tecnico | JM | 1 | 1.5 |
| Comprobar los errores | JM | 1 | 1 |
| total |  | 2 | 2.5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como usuario requiero poder registrar nuevos alumnos y clientes. |  |  |  |
| TAREAS | ASIGNADO | ESTIMADO (PH) | REAL (PH) |
| Crear boton de registro nuevo de alumno | RA | 0.5 | 1 |
| Modificar datos del alumno | RA | 0.5 | 0.2 |
| Crear formulario de registro nuevo | RA | 1 | 1.2 |
| total |  | 2 | 2.4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como cliente requiero que se muestre el menú de forma organizada y se pueda acceder a todas las interfaces |  |  |  |
| TAREAS | ASIGNADO | ESTIMADO (PH) | REAL (PH) |
| Crear los botones de menu | LK | 0.1 | 0.1 |
| Filtrar botones en orden | LK | 0.05 | 0.5 |
| total |  | 0.15 | 0.6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como usuario requiero que se haga el reporte detallado del histórico de pago del estudiante o cliente. |  |  |  |
| TAREAS | ASIGNADO | ESTIMADO (PH) | REAL (PH) |
| crear el boton de limpieza | JMA | 0.3 | 0.4 |
| crear el boton para modificar los pagos | JMA | 0.5 | 0.6 |
| generar el formulario de pago | JMA | 0.4 | 0.5 |
| generar el reporte detallado | JMA | 1 | 2.5 |
| total |  | 2.2 | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| INDICE DE COLABORADORES |  |
| SEQUEIROS CARCAGNO, Andre Josias | AJ |
| MAMANI DIAZ, Jimy Moises | JM |
| FARFAN ORDOÑES, Roy Ademir | RA |
| HUAYTA MAYTA, Juan Manuel | JMA |
| CCOPA FERNANDEZ, Luis Kevin | LK |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RESUMEN DE HORAS |  |  |  |
|  |  |  |  |
| TIEMPO TOTAL ASIGNADO AL DESARROLLADOR | AJ | 1.4 | HORAS ESTIMADAS |
| TIEMPO TOTAL ASIGNADO AL DESARROLLADOR | AJ | 1.05 | HORAS UTILIZADAS |
| TIEMPO TOTAL ASIGNADO AL DESARROLLADOR | JM | 1.45 | HORAS UTILIZADAS |
| TIEMPO TOTAL ASIGNADO AL DESARROLLADOR | JM | 2.5 | HORAS UTILIZADAS |
| TIEMPO TOTAL ASIGNADO AL DESARROLLADOR | RA | 2.4 | HORAS UTILIZADAS |
| TIEMPO TOTAL ASIGNADO AL DESARROLLADOR | LK | 0.6 | HORAS UTILIZADAS |
| TIEMPO TOTAL ASIGNADO AL DESARROLLADOR | JMA | 4 | HORAS UTILIZADAS |
| TOTAL |  | 13.4 | HORAS UTILIZADAS |
| TOTAL |  | 15.7 | HORAS UTILIZADAS |

1. JASPERREPORTS



Link del Github:

<https://github.com/ROYOYOYO/PagosUCuetillo.git>